SIP

Sistem Informasi Peduli Pinaras

Panduan Konsep dan Rencana Pengembangan untuk Vibe Coding

Dokumen pendamping untuk memahami setiap tahap, menyusun prompt AI Agent, dan mengontrol hasil implementasi.

Posisi dokumen ini
Dokumen ini adalah panduan pemahaman dan pengendalian proses development. Ia melengkapi PROJECT_SPEC.md, AI_RULES.md, DATABASE_DESIGN.md, DEVELOPMENT_ROADMAP.md, AI_PROMPTS.md, dan AGENTS.md; bukan menggantikan dokumen-dokumen tersebut.

| Item | Keputusan saat ini |
| --- | --- |
| Nama aplikasi | SIP — Sistem Informasi Peduli Pinaras |
| Konteks | Kegiatan KKT di Kelurahan Pinaras |
| Workflow inti | Warga → Kepala Lingkungan → Lurah |
| Cakupan wilayah internal | 8 lingkungan |
| Batas scope | Berhenti pada Lurah; Camat dan seterusnya di luar sistem |
| Konsep publik | Hanya informasi pengaduan yang telah dipublikasikan dan disanitasi |
| Auth warga | Google / Facebook OAuth |
| Auth petugas | Credentials aplikasi |
| Frontend/backend | Next.js + React + TypeScript melalui App Router |
| Database | PostgreSQL + Prisma |

# Daftar Isi

1. Cara Berpikir tentang Vibe Coding SIP

2. Arsitektur Bisnis SIP

3. Peta Besar Tahap Pengembangan

4. Tahap 0 — Audit & Bootstrap

5. Tahap 1 — Database & Data Foundation

6. Tahap 2 — Authentication & Role

7. Tahap 3 — Website Publik & Design System

8. Tahap 4 — Pengaduan Warga

9. Tahap 5 — Dashboard Kepala Lingkungan

10. Tahap 6 — Dashboard Lurah

11. Tahap 7 — Publikasi Pengaduan & Transparansi

12. Tahap 8 — Rating Kepuasan

13. Tahap 9 — Pengumuman & Dokumen

14. Tahap 10 — PWA, Mobile UX & WhatsApp

15. Tahap 11 — Testing, Security & Deployment

16. Cara Menulis dan Mengontrol Prompt AI

17. Checklist Acceptance dan Handover

# 1. Cara Berpikir tentang Vibe Coding SIP

Vibe coding bukan berarti menyerahkan seluruh proyek kepada AI lalu menerima hasil akhirnya. Untuk SIP, pendekatan yang lebih aman adalah menjadikan AI sebagai engineer yang bekerja di dalam batasan requirement Anda. Anda tetap bertindak sebagai pemilik requirement, reviewer, dan pengambil keputusan.

Prinsip utama
Anda menentukan “apa dan mengapa”; AI membantu “bagaimana”; hasil setiap tahap harus diverifikasi sebelum tahap berikutnya.

| Lapisan | Pertanyaan yang Anda kendalikan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Business | Masalah apa yang diselesaikan? | Pengaduan harus melewati Kepala Lingkungan sebelum Lurah. |
| Requirement | Fitur dan aturan apa yang wajib? | Kepala Lingkungan hanya melihat lingkungan sendiri. |
| Technical | Teknologi dan pola apa yang dipakai? | Next.js + TypeScript + Prisma + PostgreSQL. |
| Implementation | File/kode apa yang harus diubah? | Server action/API, schema, page, component. |
| Verification | Bagaimana kita tahu fitur benar? | Test ownership, role boundary, build, manual smoke test. |

## Pola prompt yang disarankan

CONTEXT
→ REQUIREMENT
→ CONSTRAINT
→ SCOPE OF WORK
→ ACCEPTANCE CRITERIA
→ VERIFICATION
→ REPORT

# 2. Arsitektur Bisnis SIP

Desain terbaru SIP mengikuti proses yang ditemukan melalui wawancara lapangan. Pemisahan terbesar adalah antara proses pelayanan internal dan informasi yang sengaja dipublikasikan.

WARGA
  ↓
DIAJUKAN
  ↓
KEPALA LINGKUNGAN
  ↓
DIVERIFIKASI
  ↓
DITERUSKAN KE LURAH
  ↓
LURAH
  ├── DALAM PROSES
  ├── SELESAI
  └── DI LUAR KEWENANGAN

Publik ← hanya data yang sudah dipublikasikan + disanitasi

| Aktor | Tanggung jawab utama | Data yang boleh dilihat |
| --- | --- | --- |
| Warga | Mengajukan aduan, memantau aduan sendiri, memberi rating | Data miliknya sendiri |
| Kepala Lingkungan | Verifikasi awal, catatan internal, meneruskan | Aduan dari lingkungan terkait |
| Lurah | Penanganan, respon resmi, status akhir, publikasi | Aduan seluruh lingkungan dalam scope SIP |
| Guest | Membaca informasi publik | Data publik yang sudah disanitasi |

Mengapa pengaduan tidak langsung publik?
Karena “pengaduan baru” adalah data operasional pelayanan. Pengunjung publik tidak membutuhkan seluruh detail internal. Publik melihat hasil/informasi yang memang sudah diputuskan layak dipublikasikan.

# 3. Peta Besar Tahap Pengembangan

Tahap sengaja dipecah agar AI tidak membuat terlalu banyak komponen sekaligus. Masing-masing tahap punya tujuan, output, prompt scope, dan acceptance criteria.

| Tahap | Fokus | Output utama | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Audit & bootstrap | Project berjalan + baseline | Wajib |
| 1 | Database foundation | Schema, migration, seed | Wajib |
| 2 | Auth & roles | OAuth + credentials + authorization | Wajib |
| 3 | Public UI | Design system + halaman publik | Wajib |
| 4 | Complaint citizen | Form + ticket + routing | Wajib |
| 5 | Head of Neighborhood | Verifikasi + forwarding | Wajib |
| 6 | Lurah | Processing + response | Wajib |
| 7 | Public publication | Sanitized public complaints | Wajib |
| 8 | Rating | 1–5 + statistics | Wajib |
| 9 | Announcements | CRUD + PDF | Wajib |
| 10 | PWA/UX | Installability + mobile refinement | Wajib |
| 11 | QA/deploy | Testing + security + handover | Wajib |

# 4. Tahap 0 — Audit & Bootstrap

## Konsep

Tujuan tahap ini bukan membuat fitur bisnis. Tujuannya memastikan repository memiliki fondasi yang konsisten dan AI mengetahui kondisi awal project.

## Yang harus terjadi

Next.js + TypeScript dapat dijalankan.

Tailwind dan struktur UI dasar tersedia.

PostgreSQL terhubung melalui Prisma.

Environment variables dipisahkan dari source code.

Lint, typecheck, dan production build dapat dijalankan.

Dokumen instruksi AI ditempatkan di root repository.

## Prompt scope

Baca seluruh project documentation. Inspeksi repository dan environment terlebih dahulu. Jangan implementasikan fitur bisnis. Laporkan kondisi project, konflik, dan rekomendasi perubahan minimum. Setelah itu hanya implementasikan bootstrap yang diperlukan.

## Acceptance criteria

Dev server hidup.

Database connection tervalidasi.

npm run lint berhasil.

npm run build berhasil.

Tidak ada perubahan arsitektur besar yang tidak diminta.

# 5. Tahap 1 — Database & Data Foundation

## Konsep tahap

Membuat model data sebagai fondasi untuk seluruh fitur berikutnya.

## Rencana implementasi

User/identity sesuai Auth.js

Lingkungan (8 master data)

Complaint

ComplaintLog

Announcement

Migration dan seed

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Database adalah kontrak data bagi modul berikutnya. Jangan memaksa UI dulu; yang perlu Anda lihat adalah apakah relasi antar aktor, lingkungan, aduan, dan audit log memang masuk akal.

## Acceptance criteria

Skema mencerminkan workflow

Foreign key dan unique constraints benar

Seed berjalan dari database kosong

Tidak ada NIK

## Contoh prompt tahap

AI, bangun schema berdasarkan DATABASE_DESIGN.md. Jangan membuat UI. Fokus pada model, migration, seed, dan integrity tests.

# 6. Tahap 2 — Authentication & Role

## Konsep tahap

Membuat pintu masuk dan batas kewenangan setiap aktor.

## Rencana implementasi

Google/Facebook untuk warga

Credentials untuk petugas

Role warga/kepala_lingkungan/lurah

Session role

Role-based redirects

Editable SIP username

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Authentication menjawab “siapa Anda?”, sedangkan authorization menjawab “apa yang boleh Anda lakukan?”. Keduanya jangan dicampur.

## Acceptance criteria

Warga tidak bisa masuk area petugas

Kepala Lingkungan hanya terkait lingkungan sendiri

Username SIP terpisah dari provider identity

Provider ID tetap stabil ketika username berubah

## Contoh prompt tahap

Implementasikan authentication saja. Jangan membuat workflow pengaduan. Buat test untuk guest/warga/kepala lingkungan/lurah.

# 7. Tahap 3 — Website Publik & Design System

## Konsep tahap

Membuat wajah SIP yang konsisten sebelum dashboard kompleks.

## Rencana implementasi

Home

Profil

Layanan

Kontak

Navigation

Typography

Buttons

Cards

Form styles

Responsive layout

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Halaman publik adalah lapisan presentasi yang aman, bukan jendela ke seluruh database. Data yang tampil harus sengaja dipilih.

## Acceptance criteria

Mobile-first

Tombol utama jelas

Bahasa sederhana

Komponen konsisten

Tidak ada data privat

## Contoh prompt tahap

Implementasikan public shell dan design system. Jangan mengubah data model atau authorization.

# 8. Tahap 4 — Pengaduan Warga

## Konsep tahap

Mengubah laporan warga menjadi record pelayanan yang terarah ke lingkungan yang benar.

## Rencana implementasi

Form aduan

Pilih lingkungan

Kategori

Deskripsi

Foto bukti optional

Nomor tiket

Status DIAJUKAN

Publication DRAFT

ComplaintLog

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Tahap ini harus menghasilkan fondasi yang bisa dipakai tahap berikutnya tanpa menambah kompleksitas yang tidak diperlukan.

## Acceptance criteria

Hanya warga authenticated

Reporter diambil dari session

Ticket concurrency-safe

File tervalidasi

Aduan baru tidak publik otomatis

## Contoh prompt tahap

Implementasikan submission end-to-end sampai database. Sertakan test ownership, validation, ticket uniqueness, dan file upload.

# 9. Tahap 5 — Dashboard Kepala Lingkungan

## Konsep tahap

Memberikan fungsi first-level verification yang nyata.

## Rencana implementasi

Inbox lingkungan

Detail aduan

Verifikasi

Catatan internal

Forward to Lurah

Statistik lingkungan

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Nilai bisnis utama tahap ini adalah verifikasi dan routing. Dashboard tidak perlu rumit; yang penting pembatasan lingkungan dan forwarding benar.

## Acceptance criteria

Tidak bisa melihat lingkungan lain

Tidak bisa menandai selesai

Setiap aksi tercatat di log

## Contoh prompt tahap

Implementasikan hanya workflow Kepala Lingkungan. Gunakan server-side scope berdasarkan lingkungan_id milik session.

# 10. Tahap 6 — Dashboard Lurah

## Konsep tahap

Memberikan titik pengambilan keputusan dan penanganan akhir dalam scope SIP.

## Rencana implementasi

Inbox semua lingkungan

Detail aduan

Respon resmi

DALAM_PROSES

SELESAI

DI_LUAR_KEWENANGAN

Statistik

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Lurah menjadi endpoint internal SIP. Sistem tidak perlu mengetahui proses Camat; cukup menyediakan status di luar kewenangan sebagai batas scope.

## Acceptance criteria

Hanya Lurah yang bisa memberi respon resmi

State transition server-side

Audit log lengkap

Scope berhenti di Lurah

## Contoh prompt tahap

Implementasikan workflow Lurah. Jangan membuat Camat module. Untuk outside-authority, catat state dan log lalu berhenti di boundary SIP.

# 11. Tahap 7 — Public Publication & Transparency

## Konsep tahap

Mengubah data pelayanan yang layak menjadi informasi publik yang aman.

## Rencana implementasi

Publication status

Public list

Public filters

Sanitized public detail

Public DTO/view model

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Halaman publik adalah lapisan presentasi yang aman, bukan jendela ke seluruh database. Data yang tampil harus sengaja dipilih.

## Acceptance criteria

Draft tidak terlihat publik

Tidak ada identitas pelapor

Foto bukti privat tidak ter-expose

Internal notes tidak ter-expose

## Contoh prompt tahap

Implementasikan public projection. Jangan serialize ORM object mentah. Tambahkan test data-leak prevention.

# 12. Tahap 8 — Rating Kepuasan

## Konsep tahap

Menangkap umpan balik warga setelah pelayanan selesai.

## Rencana implementasi

Rating 1–5

Eligibility check

rated_at

Average

Total voter

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Rating adalah feedback setelah pelayanan selesai. Ia tidak boleh memengaruhi otorisasi atau status pelayanan.

## Acceptance criteria

Owner only

Status SELESAI

Sekali rating

Input 1–5 integer

Stats hanya agregat

## Contoh prompt tahap

Implementasikan rating. Test wrong owner, unfinished complaint, duplicate rating, invalid score, dan statistics.

# 13. Tahap 9 — Pengumuman & Dokumen

## Konsep tahap

Menyediakan kanal informasi resmi kelurahan.

## Rencana implementasi

CRUD pengumuman

Slug

Pin

Publish/unpublish

PDF upload

Public detail/download

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Pengumuman adalah modul publik terpisah dari pengaduan. Jangan jadikan upload PDF sebagai jalur generik untuk semua file.

## Acceptance criteria

PDF validation

Safe storage

Tidak expose private paths

Public only when published

## Contoh prompt tahap

Implementasikan CRUD + file handling. Jangan mencampurkan dengan complaint workflow.

# 14. Tahap 10 — PWA, Mobile UX & WhatsApp

## Konsep tahap

Membuat aplikasi nyaman dipakai di HP dan layak di-install sebagai PWA.

## Rencana implementasi

Manifest

Icons 192/512

Service worker

Offline fallback

Safe cache

WhatsApp CTA

Accessibility pass

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

PWA bukan hanya ikon install. Yang harus diperhatikan adalah cache boundary: data privat tidak boleh bocor melalui service worker cache.

## Acceptance criteria

Private response tidak masuk public cache

Public static cache aman

Mobile layout stabil

CTA WhatsApp memakai nomor resmi kelurahan

## Contoh prompt tahap

Implementasikan PWA dan refinement UI. Audit cache boundary dan accessibility.

# 15. Tahap 11 — Testing, Security & Deployment

## Konsep tahap

Mengubah project development menjadi sistem yang siap didemonstrasikan dan dideploy.

## Rencana implementasi

Integration tests

Security audit

Production build

Environment checklist

Seed final

Deployment

SOP handover

## Apa yang harus Anda pahami sebagai pemilik project

Tahap akhir bukan saat pertama kali testing. Tahap ini berfungsi sebagai regression + security audit + deployment proof.

## Acceptance criteria

Role boundaries lulus

Privacy checks lulus

Build lulus

Smoke test production lulus

Known limitations terdokumentasi

## Contoh prompt tahap

Mulai dengan audit read-only. Buat daftar temuan terurut. Setelah disetujui, implementasikan perbaikan dan jalankan regression test.

# 16. Cara Menulis dan Mengontrol Prompt AI

Prompt yang baik bukan prompt yang panjang semata. Prompt yang baik membatasi konteks, tujuan, dan hasil yang dapat dianggap benar.

## Template prompt utama

Anda sedang mengerjakan SIP.

Baca: PROJECT_SPEC.md, AI_RULES.md, dan dokumen tahap terkait.

CONTEXT:
[Jelaskan posisi project saat ini]

TASK:
[1 fitur spesifik]

REQUIREMENTS:
- ...

CONSTRAINTS:
- Jangan menyentuh ...
- Jangan menambah ...

ACCEPTANCE CRITERIA:
- ...

VERIFICATION:
- lint
- typecheck
- test terkait
- build bila perlu

REPORT:
- file berubah
- alasan
- hasil test
- limitation

## Prompt audit sebelum implementasi

Jangan mengubah kode dulu. Audit task berikut terhadap PROJECT_SPEC.md dan AI_RULES.md. Identifikasi: (1) requirement yang sudah jelas, (2) ambiguity, (3) security concern, (4) file yang mungkin terdampak, (5) test yang diperlukan. Setelah audit, usulkan implementation plan minimum.

## Prompt implementation

Implementasikan hanya task yang telah diaudit. Jangan melakukan refactor yang tidak diperlukan. Setelah selesai, jalankan verification. Jangan menyebut “selesai” bila build/test masih gagal; laporkan kondisi sebenarnya.

## Prompt code review

Lakukan review read-only terhadap perubahan terakhir. Fokus pada authorization, data leak, validation, race condition, error handling, dan regression. Jangan mengubah kode sebelum melaporkan temuan.

| Jangan prompt seperti ini | Lebih baik seperti ini |
| --- | --- |
| “Buatkan seluruh aplikasi SIP.” | “Implementasikan hanya complaint submission warga.” |
| “Buat dashboard admin.” | “Implementasikan dashboard Kepala Lingkungan dengan scope berdasarkan lingkungan_id.” |
| “Bikin login Google.” | “Implementasikan Google OAuth untuk role warga dan verifikasi session/role boundary.” |
| “Buat halaman pengaduan publik.” | “Implementasikan public projection hanya untuk complaint publication_status=PUBLISHED.” |
| “Perbaiki semuanya.” | “Audit error X, jelaskan akar masalah, lalu patch minimal dan jalankan regression test.” |

# 17. Checklist Acceptance dan Handover

## Sebelum pindah tahap

Saya tahu fitur apa yang baru selesai.

Saya tahu tabel/file yang berubah.

Saya tahu role mana yang terpengaruh.

Saya tahu test apa yang dijalankan.

Tidak ada bug blocker yang sengaja diabaikan tanpa catatan.

Dokumentasi tidak bertentangan dengan kode.

## Checklist demo KKT

Guest membuka profil, layanan, pengumuman, dan data publik.

Warga login Google/Facebook dan memiliki username SIP yang dapat diedit.

Warga membuat aduan dan mendapatkan nomor tiket.

Aduan masuk hanya ke Kepala Lingkungan yang sesuai.

Kepala Lingkungan memverifikasi dan meneruskan.

Lurah melihat aduan dari berbagai lingkungan dan memberi respon.

Aduan privat tidak muncul publik sebelum dipublikasikan.

Publik hanya melihat data yang sudah disanitasi.

Warga memberi rating setelah aduan selesai.

PWA dan mobile UI dapat digunakan dengan nyaman.

Urutan kerja yang direkomendasikan setiap hari
Pagi/awal sesi: pilih satu target kecil. Sebelum coding: audit prompt. Saat coding: izinkan AI menyentuh scope terbatas. Setelah coding: test dan review diff. Akhir sesi: dokumentasikan status dan blocker. Jangan mengejar jumlah file; kejar increment yang benar-benar bekerja.

# Penutup

Target utama Anda bukan menghasilkan sebanyak mungkin kode selama 9 hari. Targetnya adalah menghasilkan SIP yang dapat dijelaskan: mengapa alurnya demikian, siapa yang berwenang, data apa yang dilindungi, kapan informasi dipublikasikan, dan bagaimana setiap modul dibuktikan bekerja. Dengan pola ini, Anda tetap memegang kendali atas project meskipun sebagian besar implementasi dilakukan melalui AI Agent.